ДОГОВОР № _____

на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества МКД -

герметизация стыков стеновых панелей

г. Норильск										     «___»_________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» (сокращенное наименование – ООО «ЖКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Калинина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________,

(Полное и сокращенное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________,

(ФИО руководителя юридического лица, (для ИП не заполняется)

действующего на основании _________________________________________________________,

(Для ЮЛ: документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа (Устав, Положение), для ИП:

свидетельство о регистрации в качестве ИП, для уполномоченного лица реквизиты доверенности - №, дата)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества МКД - герметизация стыков стеновых панелей (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору, далее - Техническое задание), выполнить работы по текущему ремонту общего имущества МКД - герметизация стыков стеновых панелей (далее – МКД), расположенных по адресам, указанным в Адресном перечне (Приложение № 2 к Договору) (далее – Работы), в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, условиями Договора, а Заказчик обязуется оплатить указанные Работы по цене и в сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Работы по Договору выполняются силами Подрядчика с использованием собственного оборудования и расходных материалов. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций, для выполнения Работ по Договору, допускается с письменного согласия Заказчика.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента приёмки объекта для производства Работ по акту приема - передачи, и обязан завершить все Работы не позднее 01 октября 2019 г. Сроки выполнения Работ по объектам устанавливаются Графиком производства Работ, который Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента приёмки объекта для производства Работ по акту приема - передачи.

2.1.1. Сроки, указанные в п.2.1. Договора являются исходными для определения имущественной ответственности и применения штрафных санкций в случае нарушения сроков выполнения Работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все Работы в соответствии с Техническим заданием, с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные Договором, сдать результат Заказчику.

3.1.2. Обеспечить:

- выполнение Работ квалифицированным персоналом в полном соответствии с Техническим заданием, строительными нормами и правилами;

- выполнение Работ в соответствии с правилами пожарной безопасности, требованиями техники безопасности и охраны труда, техническими регламентами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а так же требованиями органов государственного надзора при строгом соблюдении технологии выполнения Работ.

- выполнение Работ, в условиях эксплуатирующегося МКД, в соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».

3.1.3. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе производства Работ, при приемке Работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта (п.4.2. Договора).

3.1.4. Известить письменно (факсограммой) за 1 (один) день до начала приемки скрытых Работ об их выполнении. Подрядчик приступает к выполнению следующего этапа Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования данных Работ. Если скрытые Работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда они не были информированы об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

3.1.5. В случае неявки представителей Заказчика в указанный Подрядчиком срок для приемки скрытых Работ, Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполняемых Работ.

3.1.6. В случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, равно как и ущерба, их имуществу, в ходе производства Работ по Договору, незамедлительно уведомить Заказчика о произошедшем случае, а также предпринять меры по добровольному возмещению причинённого ущерба (вреда) в досудебном порядке.

3.1.7. Нести ответственность и устранять в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней все последствия за свой счет в случае повреждения общего имущества собственников МКД, конструктивных элементов и инженерных сетей, вызванных ненадлежащим выполнением Работ по Договору.

3.1.8. Информировать Заказчика, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты завершения Работ, о необходимости принятия выполненных Работ на объекте.

3.1.9. Предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверяющие качество материалов и инструментов, используемых при выполнении Работ.

Все материалы, используемые при выполнении Работ должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными и соответствовать нормативным требованиям.

3.1.10. Предоставить Заказчику график производства Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приема - передачи объектов для производства Работ.

3.1.11. В период выполнения Работ ежедневно за свой счет осуществлять содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, включая вывоз строительного мусора (отходов производства Работ).

3.1.12. Произвести окончательную уборку Объекта, вывезти строительный мусор (отходы производства Работ) перед сдачей Работ Заказчику.

3.1.13. В срок не позднее 2 (двух) дней с момента приемки выполненных Работ Заказчиком направить в адрес Заказчика акт выполненных Работ, оформленный по образцу согласно Приложению №3 к Договору.

3.1.14. В трехдневный срок со дня подписания Сторонами акта выполненных Работ (Образец - Приложение №3 к Договору) вывести за пределы объекта производства Работ, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также сдать Заказчику объект производства Работ по акту приёма-передачи.

3.1.15. В случае необходимости использования при производстве Работ энергоресурсов (водоснабжение, электроснабжение) предоставить Заказчику (отдел Энергосбыт) копию соответствующего договора с АО «НТЭК» за 3 (три) дня до начала Работ.

3.1.16. Нести перед Заказчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, привлеченными субподрядными организациями.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принимать участие в приемке выполненных Работ Подрядчиком.

3.2.2. В случае надлежащего выполнения Работ подписать акт выполненных Работ (Образец - Приложение №3 к Договору) в пятнадцатидневный срок с даты его получения.

3.2.3. В случае наличия претензий по качеству и (или) объему выполненных Работ, в пятнадцатидневный срок с даты получения акта выполненных Работ (Образец - Приложение №3 к Договору), предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае необоснованного отказа от подписания (уклонения от подписания) акта выполненных Работ, направленного Заказчику, а равно как, и невозвращения Заказчиком в срок, установленный Договором акта выполненных Работ или неполучение Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных Работ, выполненные Подрядчиком Работы считаются принятыми в полном объеме и подлежат оплате в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.4. Своевременно оплачивать фактически выполненные Подрядчиком Работы, в соответствии с условиями Договора.

3.2.5. Передать Подрядчику объект для производства Работ по акту приема - передачи, в течение трех дней с момента подписания Договора. Датой подписания Договора является дата его регистрации, проставленная в правом верхнем углу титульной страницы.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты фактически выполненных Работ, в порядке и на условиях предусмотренных Договором.

3.3.2. Для выполнения Работ по настоящему Договору, при наличии письменного согласия Заказчика, Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида Работ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Задерживать оплату выполненных Работ в случае:

- обнаружения дефектов в Работе, предъявленных к оплате, до момента их устранения;

- причинение материального ущерба Заказчику, и (или) третьим лицам, предъявляющим требования о возмещении Заказчику, до удовлетворения встречных требований Заказчика;

3.4.3. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении Договора в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. Уведомление направляется Подрядчику с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Подрядчик гарантирует надлежащий уровень выполнения Работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

4.2. Гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки выполненных Работ, составляет не менее 3 (трех) лет с момента подписания Сторонами акта выполненных Работ.

4.3. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок, включая замену материалов, конструкций, оборудования. Подрядчик в течение 2 (двух) дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о выявленных дефектах в течение гарантийного срока, направляет своего представителя на Объект для проведения технического осмотра и устранения дефектов.

В случае, если устранение дефектов не требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций, оборудования, то данные Работы производятся в сроки, указанные в акте технического осмотра, подписанным представителями Сторон, при этом гарантийный срок на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.

4.4. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, увеличенных на сумму НДС, за счет Подрядчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику Работ в соответствии с п. 1.1. Договора, определяется фактически выполненными объёмами Работ и составляет _______ (_______) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.

Стоимость Работ по Договору ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(выбрать вариант - «облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке, установленной законодательством Российской Федерации», либо «не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом РФ».

5.2. В стоимость Работ по Договору включена стоимость всех обязательных платежей и расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе: расходные материалы, расходы на перевозку, разгрузку, вывоз демонтированного оборудования и строительного мусора (отходов производства Работ), налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.3. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 270 (двухсот семидесяти) рабочих дней, после подписания Сторонами акта выполненных Работ, на основании счета.

Счет – фактура оформляется Подрядчиком при условии применения им общей системы налогообложения и направляется Заказчику в сроки и по форме, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неоплаченных в срок Работ.

6.3. В случае нарушения начала сроков выполнения Работ, установленных графиком производства Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от общей стоимости Работ, указанной в п. 5.1. Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного графиком производства Работ срока исполнения обязательства.

6.3.1. В случае нарушения срока окончания выполнения Работ, указанного в п. 2.1. Договора, а также окончания сроков выполнения Работ, установленных графиком производства Работ, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 5000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) рублей, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.2., 3.1.8., 3.1.10., 3.1.11., 3.1.12., 3.1.13., 3.1.14, 3.1.15. Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2000,00 (Две тысячи рублей 00 копеек) рублей за каждый выявленный факт нарушения.

6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

6.6. Уплата неустойки (пени, штрафов) производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком требования об оплате неустойки (пени, штрафов) по реквизитам, указанным в требовании.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафов), возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Выплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

6.9. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6.10. До передачи объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных Работ, и (или) имущества третьих лиц несёт Подрядчик.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного договора не могут оказать влияния, и за возникновение которых не несут ответственности, такие, как действия правительства и других государственных органов, запреты на импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, погодные условия, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушение общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению Договора.

8.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, частичного или полного, без обязательного возмещения убытков, известив об этом другую сторону.

9. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

9.1. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Заказчику на основании решения налогового органа (далее - Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине не подтверждения налоговым органом права Заказчика на вычет сумм НДС, перечисленных Заказчиком в пользу Подрядчика, и(или) отказа налогового органа в признании права Заказчика на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости выполненных Работ по Договору.

9.2. Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Заказчику и увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Заказчик должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь. Размер возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом требований имущественного характера (включая штрафные санкции) на 1,25.

9.3. Заказчик вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Подрядчику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Заказчиком Решения не является обязательным условием для обращения к исполнителю за возмещением имущественных потерь.

9.4. В обоснование требования возместить имущественные потери Заказчик предоставляет Подрядчику документы:

9.4.1. Заверенную покупателем/заказчиком выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого вступают имущественные потери;

9.4.2. Копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее - Требование).

9.5. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Заказчика с приложением обосновывающих ее документов, возместить Заказчику имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

9.6. Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим органом или судом, Заказчик обязан возвратить Подрядчику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим органом или судом неправомерным.

9.7. При этом возвращаемая Подрядчику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Заказчик в целях признания Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом был признано неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом).

9.8. Заказчик обязан возвратить Подрядчику сумму ранее возмещенных Подрядчиком имущественных потерь в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня:

9.8.1. Истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;

9.8.2. Фактического возврата денежных средств (поведения зачета) Заказчику налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения или дополнения условий Договора оформляются Сторонами в виде дополнительных соглашений, и подписываются обеими Сторонами.

10.2. Расторжение Договора до окончания срока его действия осуществляется в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по решению суда, а также в иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором.

10.2.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика допускается путём направления Подрядчику уведомления о расторжении не менее чем за 5 (пяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

10.2.2. Ни одна из сторон не вправе передавать ответственность по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.2.3. Право собственности у Заказчика на приобретение Работ, предусмотренных Договором, возникают с момента подписания акта выполненных Работ.

10.3. В остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложения №1-№3 к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

# Text boxes

«Подрядчик»

__________________ /__________/

М.П.

«Заказчик»

ООО «ЖКС»

Адрес:663305, Россия,

Красноярский край, город Норильск,

ул. Талнахская, дом №5,

тел./факс (3919) 42-92-14; 34-76-26

ИНН/КПП 245 707 77 36 / 245 701 001

р/с 40702810431000000928

Красноярское Отделение № 8646

ПАО Сбербанк г. Красноярск

К/с 30101810800000000627

БИК 040407627

Генеральный директор

ООО «ЖКС»

______________________ / В.А. Калинин /

М.П.